# TREESPORA – BACKEND ROADMAP (FASTAPI)

Version 1.0  |  Status: Draft  |  Owner: Backend Lead / CTO Treespora

| Product | Treespora – AI-Powered Personal Development App |
| --- | --- |
| Platform | Backend – FastAPI, Python, Render.com |
| Scope | Roadmap de implementare pentru backend |
| Last Updated | ________________ |

# 1. PURPOSE & SCOPE

Acest document definește roadmap-ul de dezvoltare pentru backend-ul Treespora, construit în FastAPI și Python. El descrie etapele principale, obiectivele, livrabilele și dependențele pentru a susține aplicația mobilă Treespora de la MVP până la versiunea 1.0 stabilă, scalabilă și pregătită pentru mii de utilizatori.

Roadmap-ul urmărește să fie:

clar – fiecare milestone are un obiectiv și livrabile bine definite;

incremental – fiecare etapă poate fi livrată și testată independent;

aliniat cu arhitectura tehnică și Frontend Roadmap;

simplu – evităm over-engineering și păstrăm serviciile modulare.

# 2. CONTEXT & TECH STACK (BACKEND)

## 2.1 Tech Stack

Backend-ul Treespora expune un API REST peste HTTPS pentru aplicația mobilă, orchestrează apelurile AI și gestionează datele utilizatorilor.

Framework: FastAPI (Python)

Hosting: Render.com (Web Service + Background Worker)

Bază de date: PostgreSQL (Supabase)

Queue & Background Jobs: Redis + Dramatiq

AI Providers: OpenRouter (OpenAI, Anthropic, Gemini, DeepSeek etc.)

Auth & Users: Supabase Auth + Google Auth

Config & Secrets: variabile de mediu, citite în core/config.py

## 2.2 Structura proiectului backend (țintă)

backend/
└─ app/
   ├─ api/              # Endpoints (auth, onboarding, goals, check_ins, progress, tree)
   ├─ services/         # Business logic (AI orchestration, goals, check-ins, progress)
   ├─ db/               # Conexiune DB, migrații, repositories
   ├─ schemas/          # Pydantic models pentru request/response
   ├─ core/             # Config, logging, security, middlewares
   └─ queue/            # Setup Redis + Dramatiq, definire taskuri async
└─ workers/
   └─ tasks/            # Implementare joburi (generate plan, recalibrate, notificări)

# 3. HIGH-LEVEL ROADMAP OVERVIEW

Roadmap-ul backend-ului este împărțit în cinci milestone-uri principale, aliniate cu Frontend Roadmap. Tabelul de mai jos oferă o vedere vizuală de ansamblu.

| Milestone | Focus principal | Rezultat așteptat |
| --- | --- | --- |
| A – Core API & Auth Infrastructure | Config, auth middleware, health check, structura de bază | Backend pornit, securizat, gata de integrat cu frontend. |
| B – Onboarding & Goal Creation | Persistență onboarding, goals, generare plan inițial (AI job) | Userul își setează un goal și primește un plan stocat în DB. |
| C – Daily Check-In & Recalibration | Check-ins API, job AI de recalibrare, plan curent | Loop complet goal → check-in → plan recalibrat. |
| D – Progress & Growth Tree Data | Servicii de progres, endpoint pentru copacul de progres | Frontend-ul primește date structurate pentru Growth Tree & dashboard. |
| E – Analytics, Monitoring & Quality | Logging, KPIs, optimizări și stabilitate | Backend pregătit pentru v1.0 și scalare. |

# 4. MILESTONE A – CORE API & AUTH INFRASTRUCTURE (PRE-MVP)

## 4.1 Obiectiv

Să avem un backend funcțional, cu structura principală de proiect, configurare de mediu, autentificare bazată pe Supabase JWT și endpointuri de sănătate pentru monitorizare.

## 4.2 Livrabile cheie

Structura de directoare backend conform arhitecturii țintă.

Config centralizat (core/config.py) pentru toate environment-urile.

Integrare cu Supabase Auth și validare JWT în middleware.

Endpointuri de bază: /health și /v1/auth/me.

Logging structurat (JSON) pentru requests și erori.

## 4.3 Task-uri principale (Backend)

Initializează proiectul FastAPI cu structura app/api, app/services, app/db, app/core.

Implementează core/config.py pentru a citi variabilele de mediu (DB, Redis, OpenRouter, etc.).

Adaugă middleware de autentificare care validează JWT-ul emis de Supabase.

Creează endpoint-ul /health pentru verificări de uptime (folosit de Render).

Creează endpoint-ul /v1/auth/me care returnează datele de bază ale utilizatorului din token.

# 5. MILESTONE B – ONBOARDING & GOAL CREATION (MVP-0)

## 5.1 Obiectiv

Să permitem salvarea datelor de onboarding, crearea obiectivelor (goals) și generarea unui plan inițial folosind un job AI asincron.

## 5.2 Livrabile cheie

Schema de bază pentru tabelele: users, goals, ai_plans, tasks, check_ins.

Endpoint pentru onboarding: POST /v1/onboarding.

Endpoint pentru creare goal: POST /v1/goals.

Job async Dramatiq: generate_initial_plan(goal_id).

Endpoint pentru citirea goal-ului și starea planului: GET /v1/goals/{goal_id}.

## 5.3 Task-uri principale (Backend)

Definește tabelele de bază și migrațiile pentru users, goals, ai_plans, tasks, check_ins.

Implementează repository-urile pentru fiecare domeniu (goals_repo, plans_repo, tasks_repo).

Creează POST /v1/onboarding care salvează informațiile userului / profilului.

Creează POST /v1/goals care salvează goal-ul și pornește job-ul generate_initial_plan.

Implementează job-ul generate_initial_plan în workers/tasks, cu apel către AI Orchestration Layer.

# 6. MILESTONE C – DAILY CHECK-IN & RECALIBRATION (MVP-1)

## 6.1 Obiectiv

Să implementăm fluxul complet prin care utilizatorul face check-in zilnic, iar backend-ul recalibrează planul existent folosind AI și actualizează datele din baza de date.

## 6.2 Livrabile cheie

Endpoint pentru check-in: POST /v1/check-ins.

Endpoint pentru istoricul de check-ins: GET /v1/check-ins?goal_id=...

Job Dramatiq: recalibrate_plan(goal_id, check_in_id).

Endpoint pentru planul curent: GET /v1/plans/current?goal_id=...

## 6.3 Task-uri principale (Backend)

Implementează POST /v1/check-ins care salvează scorul și notele utilizatorului.

Implementează GET /v1/check-ins pentru a oferi istoricul de check-in-uri per goal.

Creează job-ul recalibrate_plan care: citește goal, plan curent, istoricul de check-in-uri și cheamă AI.

Actualizează ai_plans cu noua versiune de plan și sincronizează tasks, după răspunsul AI.

Creează GET /v1/plans/current pentru a returna planul curent, pregătit pentru UI.

# 7. MILESTONE D – PROGRESS & GROWTH TREE DATA (BETA)

## 7.1 Obiectiv

Să furnizăm backend-ul cu logica necesară pentru a calcula progresul utilizatorului și a genera datele specifice pentru vizualizarea copacului de progres (Growth Tree) și pentru dashboard.

## 7.2 Livrabile cheie

Serviciu dedicat pentru calcularea progresului (progress_service).

Endpoint pentru rezumat de progres: GET /v1/progress/summary?goal_id=...

Endpoint special pentru Growth Tree: GET /v1/progress/tree?goal_id=...

Definirea clară a nivelurilor de copac (seedling, young tree, mature tree) în backend.

## 7.3 Task-uri principale (Backend)

Creează services/progress_service.py care calculează: procent de taskuri completate și streak de zile.

Definește o funcție care mapează scorurile de progres pe nivelurile copacului (1, 2, 3).

Implementează GET /v1/progress/summary cu date agregate: percent_complete, streak_days, remaining_days.

Implementează GET /v1/progress/tree care returnează level-ul copacului și eventuale atribute vizuale.

Optimizează query-urile de progress pentru a nu încărca inutil baza de date.

## 7.4 Exemplu de payload pentru Growth Tree

Exemplu de răspuns pentru GET /v1/progress/tree:
{
  "goal_id": "uuid",
  "tree_level": 2,
  "label": "Young Tree",
  "progress_percent": 47,
  "streak_days": 5,
  "next_level_threshold": 70
}

# 8. MILESTONE E – ANALYTICS, MONITORING & QUALITY (V1.0)

## 8.1 Obiectiv

Să monitorizăm backend-ul, să măsurăm evenimentele critice pentru produs și să asigurăm stabilitatea și performanța necesare lansării versiunii 1.0.

## 8.2 Livrabile cheie

Logging extins pentru evenimente business (goal created, check-in completed, plan recalibrated).

Monitorizare de bază a resurselor (CPU, memorie, error rate) prin Render.

Indicatori business de bază (DAU, check-in completion rate, task completion rate).

Optimizări de performanță pentru query-uri lente și endpointuri folosite intens.

## 8.3 Task-uri principale (Backend)

Extinde logging-ul pentru a include evenimente business critice.

Adaugă metri descriptivi (timpi de răspuns, rata de eroare) unde este relevant.

Analizează query-urile lente și adaugă indexuri suplimentare acolo unde este nevoie.

Curăță și arhivează datele vechi necritice (ex. loguri brute), prin joburi de background.

Documentează un minim de playbook pentru incident handling și rollback.

# 9. DEPENDENȚE CU FRONTEND-UL & COORDONARE

Succesul fiecărui milestone depinde de sincronizarea cu Frontend Roadmap. Tabelul de mai jos rezumă principalele dependențe cross-layer.

| Milestone | Backend livrables cheie | Consumate de Frontend |
| --- | --- | --- |
| A | /health, /v1/auth/me, auth middleware | Routing, ecran Home, verificare login |
| B | /v1/onboarding, /v1/goals, generate_initial_plan | Onboarding complet, Goal Setup, ecran Your Plan |
| C | /v1/check-ins, /v1/plans/current | Daily Check-In UI, refresh plan după recalibrare |
| D | /v1/progress/summary, /v1/progress/tree | Dashboard, Growth Tree widget |
| E | events logging, performanță stabilă | Analytics layer în UI, experiență fluidă |

# 10. VISUAL CHECKLIST PER MILESTONE

Tabelul următor servește ca checklist vizual pentru progresul pe backend, util în ședințe de planning și review săptămânal.

| Milestone | Core & Auth | Onboarding & Goals | Check-Ins & Plans | Progress & Quality |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ✔︎ |  |  |  |
| B | ✔︎ | ✔︎ |  |  |
| C | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |  |
| D | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ (Growth Tree) |
| E | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ (Analytics & Perf) |