# TREESPORA – FRONTEND ROADMAP (FLUTTER)

Version 1.1  |  Status: Draft  |  Owner: Frontend Lead / CTO Treespora

| Product | Treespora – AI-Powered Personal Development App |
| --- | --- |
| Platform | Flutter (Dart) – Android & iOS |
| Scope | Roadmap de implementare pentru frontend (vizual cu copac de progres) |
| Last Updated | ________________ |

# 1. PURPOSE & SCOPE

Acest document definește roadmap-ul de dezvoltare pentru frontend-ul Treespora, construit în Flutter. El descrie etapele principale, obiectivele, livrabilele și dependențele pentru a ajunge de la un prototip la un MVP funcțional, apoi la o aplicație beta și, în final, la versiunea 1.0 stabilă.

Roadmap-ul urmărește să fie:

clar – fiecare milestone are un obiectiv și livrabile bine definite;

incremental – fiecare pas poate fi testat și lansat independent;

aliniat cu backend-ul și arhitectura tehnică deja stabilită;

simplu – evităm over-engineering și păstrăm UI/UX curat.

# 2. CONTEXT & TECH STACK (FRONTEND)

## 2.1 Tech Stack

Frontend-ul Treespora este dezvoltat în Flutter (Dart) și țintește platformele Android și iOS. UI-ul urmează un stil minimalistic, cu accent pe claritate, animații discrete și experiență fluidă.

Framework: Flutter

Limbaj: Dart

Platforme: Android, iOS

State management: Provider (sau wrapper simplu bazat pe ChangeNotifier)

Networking: client HTTP custom cu un singur baseUrl per environment

Design system: culori, fonturi și componente reutilizabile definite central

## 2.2 Structura proiectului Flutter (curentă și țintă)

lib/
└─ app/
   ├─ core/
   │  ├─ routes.dart              # AppRoutes (named + animații onboarding)
   │  ├─ theme/                   # Thema, background animat, light/dark mode
   │  └─ pages/
   │     ├─ welcome_screen.dart   # Ecran principal (GET STARTED + login/signup)
   │     └─ onboarding/
   │        ├─ screens/
   │        │  ├─ onboarding_screen.dart
   │        │  ├─ age_question_screen.dart
   │        │  ├─ journey_stage_screen.dart
   │        │  ├─ time_commitment_screen.dart
   │        │  └─ source_screen.dart
   │        └─ widgets/
   │           ├─ animated_button.dart
   │           └─ rounded_progress_bar.dart
   └─ features/
      ├─ auth/
      │  └─ widgets/
      │     ├─ login_form.dart
      │     └─ signup_form.dart
      └─ goals/ (planned)
         ├─ screens/ (planned)
         └─ widgets/ (planned)

# 3. HIGH-LEVEL ROADMAP OVERVIEW

Roadmap-ul frontend-ului este împărțit în cinci milestone-uri principale. Tabelul de mai jos oferă o vedere vizuală de ansamblu asupra lor.

| Milestone | Focus principal | Rezultat așteptat |
| --- | --- | --- |
| A – Core Foundation & Auth | Routing, theming, auth UI + flow de bază | App simplă, cu login funcțional și ecran home gol. |
| B – Onboarding & Goal Setup | Flow complet de onboarding și creare obiectiv | Userul poate seta un goal și vede un plan generat. |
| C – Daily Check-In & Recalibration | Check-in zilnic și refresh de plan | Loop-ul principal goal → check-in → plan update este funcțional. |
| D – Progress Visualization (Growth Tree) & Polish | Copac de progres, dashboard și polish UI | Aplicația arată și se simte ca un produs beta matur, cu identitate vizuală clară. |
| E – Analytics, Growth & Quality | Tracking, optimizări, bugfixing | App stabilă, pregătită pentru v1.0 și creștere. |

# 4. MILESTONE A – CORE FOUNDATION & AUTH (PRE-MVP)

## 4.1 Obiectiv

Să avem o aplicație stabilă, cu navigație clară, theming consistent și un flow de autentificare de bază (Google Auth + Supabase) complet funcțional.

## 4.2 Livrabile cheie

Sistem de routing centralizat în routes.dart, cu named routes.

Theming complet (light/dark mode, culori Treespora, font Inter).

Ecrane Welcome, Login și Signup complet funcționale.

Integrare Google Sign-In și hand-off către Supabase.

Gestionearea stării de autentificare (authenticated / unauthenticated).

## 4.3 Task-uri principale (Frontend)

Finalizează sistemul de rute (AppRoutes) și animațiile de bază pentru onboarding.

Definește tema globală în core/theme/ (culori, fonturi, text styles, butoane).

Implementează complet Welcome → Login / Signup flow, cu validări și mesaje de eroare.

Integrează butonul de Google Sign-In și tratează stările de loading și failure.

Creează un ecran Home de bază (fără conținut complex) ca destinație post-login.

# 5. MILESTONE B – ONBOARDING & GOAL SETUP (MVP-0)

## 5.1 Obiectiv

Să permitem utilizatorului să treacă prin onboarding, să își definească obiectivul și să vadă un plan inițial generat (chiar dacă simplu) în UI.

## 5.2 Livrabile cheie

Flow complet de onboarding conectat (age, journey_stage, time_commitment, source).

Ecran dedicat pentru crearea unui goal (titlu, descriere, deadline, categorie).

Integrarea cu API-urile: POST /v1/onboarding și POST /v1/goals.

Ecran simplu de “Your Plan” cu taskuri pentru următoarele zile.

## 5.3 Task-uri principale (Frontend)

Leagă toate ecranele de onboarding într-un singur flow cu progres vizual (progress bar).

Adaugă validări pentru fiecare întrebare (nu se poate trece mai departe fără input valid).

Creează ecranul de Goal Setup cu input-uri pentru: title, description, target_date, category.

Integrează butonul “Create Goal & Generate Plan” cu apelul către backend.

Implementează un ecran “Your Plan” minimal, care afișează taskurile pe zile.

# 6. MILESTONE C – DAILY CHECK-IN & AI RECALIBRATION (MVP-1)

## 6.1 Obiectiv

Să implementăm fluxul zilnic principal al aplicației: utilizatorul vede taskurile de azi, face check-in, iar planul este recalibrat și reafișat.

## 6.2 Livrabile cheie

Ecran de Daily Check-In cu scor (Low / OK / Great) și câmp de note.

Posibilitatea de a marca taskurile de azi ca Done / Skipped.

UI care reflectă faptul că planul este în recalibrare (loading / pending state).

Refresh sau auto-update al planului după recalibrare.

## 6.3 Task-uri principale (Frontend)

Creează un ecran “Today” care afișează taskurile din ziua curentă.

Implementează ecranul de Daily Check-In (slider sau butoane + note).

Conectează check-in-ul la API (POST /v1/check-ins).

Adaugă un mecanism simplu de refresh (buton sau polling) pentru a obține noul plan.

Gestionează vizual starea “plan recalibrat” versus “plan anterior”.

# 7. MILESTONE D – PROGRESS VISUALIZATION (GROWTH TREE) & POLISH (BETA)

## 7.1 Obiectiv

Să oferim o experiență vizuală distinctă Treespora, cu un copac de progres care crește odată cu utilizatorul, un dashboard clar și un UI polished, pregătit pentru utilizatori beta.

## 7.2 Livrabile cheie

Widget “Growth Tree” – un copac care crește vizual pe măsură ce progresul utilizatorului crește.

Home Dashboard cu: copacul de progres, taskurile de azi și CTA “Do today’s check-in”.

Handling pentru stări empty (fără goal, fără taskuri, fără check-ins).

Feedback vizual pentru lipsa de internet sau erori de rețea.

## 7.3 Task-uri principale (Frontend)

Creează un widget dedicat pentru Growth Tree, cu stări de creștere (seedling → young tree → mature tree).

Construiește un Home Dashboard care combină Growth Tree + rezumat de taskuri.

Implementează stările empty și mesaje prietenoase.

Adaugă un banner sau toast pentru probleme de conexiune.

Verifică și ajustează spacing, fonturi, culori pentru coerență.

## 7.4 Model vizual al copacului de progres

Copacul de progres reflectă parcursul utilizatorului în timp:
- Nivel 1: Seedling – userul abia a început, puține zile cu taskuri făcute;
- Nivel 2: Young Tree – progres constant, check-in-uri regulate, ramuri care apar;
- Nivel 3: Mature Tree – progres solid, majoritatea taskurilor făcute, copac bogat în frunze.

Frontend-ul interpretează datele de progres (procent de taskuri completate, streak de zile etc.) și map-ează aceste valori pe nivelurile vizuale ale copacului.

# 8. MILESTONE E – ANALYTICS, GROWTH & QUALITY (V1.0)

## 8.1 Obiectiv

Să stabilizăm aplicația, să urmărim evenimente critice de utilizare (fără a introduce tool-uri grele) și să pregătim Treespora pentru versiunea 1.0 și creșterea numărului de utilizatori.

## 8.2 Livrabile cheie

Tracking simplu al evenimentelor critice (ex: goal created, check-in completed).

Ecran de Settings de bază (edit profil, timezone, opțiuni de notificare – chiar și stub).

Fixarea bugurilor observate în dev / staging.

Optimizări de performanță pe ecranele cele mai utilizate.

## 8.3 Task-uri principale (Frontend)

Adaugă un layer simplu de logging/analytics (ex: wrapper de “trackEvent”).

Creează un ecran simplu de Settings pentru utilizator.

Optimizează widgeturile intens folosite (lista de taskuri, Home, Check-In, Growth Tree).

Rezolvă bugurile majore identificate în testarea beta.

Pregătește un checklist de release pentru fiecare versiune (vizual și funcțional).

# 9. DEPENDENȚE CU BACKEND-UL & COORDONARE

Frontend-ul depinde de disponibilitatea anumitor endpoint-uri backend pentru a putea livra milestone-urile la timp. Coordonarea strânsă între echipe este esențială.

Milestone A: nevoie de /health și /v1/auth/me pentru testarea auth-ului.

Milestone B: nevoie de /v1/onboarding și /v1/goals (+ job AI) pentru goal setup & plan.

Milestone C: nevoie de /v1/check-ins și /v1/plans/current.

Milestone D: nevoie de endpoint de progres care să furnizeze scorul pentru Growth Tree (ex: /v1/progress/tree).

Milestone E: expune evenimente minime pentru analytics la nivel de backend, dacă este cazul.

# 10. VISUAL CHECKLIST PER MILESTONE

Tabelul de mai jos oferă un rezumat vizual tip checklist pentru fiecare milestone, util în planning și follow-up săptămânal.

| Milestone | Routing & Auth | Onboarding & Goals | Check-In & Plan | Growth Tree & Polish |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ✔︎ |  |  |  |
| B | ✔︎ | ✔︎ |  |  |
| C | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |  |
| D | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
| E | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ (refinements) |